Приложение № 1

к постановлению

Администрации Аксаковского сельсовета от 30.09.2014 г.№ 23-п

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального  образования  Аксаковского сельсовета Бугурусланского  района Оренбургской области

на 2015-2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Соисполнитель муниципальной программы | – | Администрация Аксаковского сельсовета - отсутствует |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  | - постановление администрации Аксаковского сельсовета от 30.09.2014г № 23-п « Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Аксаковского сельсовета» - не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | – | - улучшение качества коммунального хозяйство в населенных пунктах, расположенных на территории Аксаковского сельсовета, |
| Задачи муниципальной программы | - | - повышение качества водоснабжения и экономное использование средств, выделяемых на содержание развитие коммунального хозяйства на территории Аксаковского сельсовета; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | - снижение расходов бюджета сельского поселения на оплату электроэнергии в насосной станции, водонапорных скважин, единиц; -протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км ; -количество отремонтированных объектов водоснабжения, единиц . |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2015 – 2020 год. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет бюджета поселения– 2 751 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 500 тыс. рублей; 2016 год – 251 тыс. рублей; 2017 год – 500 тыс. рублей; 2018 год – 500 тыс. рублей; 2019 год –500 тыс. рублей; 2020 год – 500 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | - увеличение количества модернизированных объектов водоснабжения; |

Раздел 1.

Характеристика сферы реализации программы , описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры.

К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести:

дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов;

использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;

отсутствие канализационных сооружений и сетей;

недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

Среди рисков реализации муниципальной  программы необходимо выделить следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства), что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной  программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной  программы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

4. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в поселении, а также потребовать концентрации средств бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Аксаковского сельского поселения.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Аксаковского сельского  поселения не предусматриваются.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надежность предоставления  жилищно-коммунальных услуг населению Нойкинского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

развитие коммунальной инфраструктуры;

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Аксаковского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся следующие:

- реализация государственной политики повышения эффективности функционирования коммунального комплекса на территории Аксаковского сельсовета;

-количество отремонтированных объектов водоснабжения, единиц .

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Срок реализации программы - 2015 - 2020 годы.

Сроки реализации  программы обусловлены возможностями местного  бюджета по ежегодному финансированию мероприятий программы. В первоочередном порядке решаются задачи, в большей степени, влияющие на достижение целевых показателей.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей администрации Аксковского сельсовета достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

- повышением удовлетворенности населения администрации Аксаковского сельсовета  уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

# Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы.

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе.

- «Водоснабжение муниципального образования Аксаковского сельсовета на 2015-2020 годы »

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

План реализации основных мероприятий программы в 2015 году приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

# Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ.

Реализация мероприятий  программы осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации.

Принятия нормативных правовых актов муниципального образования  для реализации мероприятий  программы не требуется.

Раздел 5. Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Объем ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляет – 2 751 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год –  500 тыс. рублей;

2016 год –  251 тыс. рублей;

2017 год – 500 тыс. рублей;

2018 год – 500 тыс. рублей;

2019 год – 500 тыс. рублей;

2020 год – 500 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации  программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 3 к настоящей Программе.

Объемы финансовых обеспечений носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел 6. Методика оценки эффективности
 муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении № 5  настоящей Программы.

## Приложение 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
 о показателях (индикаторах) муниципальной программ 
и их значения

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Аксаковского сельсовет на 2015-2020 годы » |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км | - | - | 0,6 | 0,2 | 0,7 | - | - | - |
| 1.2 | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств местного  бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа | «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Аксаковского сельсовет на 2015-2020 годы » | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Аксаковского сельсовета | 500 | 251 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятие в области водоснабжения муниципального образования Аксаковского сельсовета на 2015-2020 годы | Администрация Аксаковского сельсовета | 500 | 251 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

План

реализации муниципальной программы в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Аксаковского сельсовет на 2015-2020 годы » |
| 1. | Мероприятие в области водоснабжения муниципального образования Аксаковского сельсовета на 2015-2020 годы | Администрация Аксаковского сельсовета | 2015г | 2020г | Сокращение потребности электроэнергии и обеспечение безопасности питьевой воды | 500 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Методика оценки эффективности
 муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок степени достижения целей и решения задач Программы и степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы (подпрограммы) как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где:

- степень реализации мероприятий i-ой программы (подпрограммы);

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году i-ой подпрограммы;

- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, i-ой программы (подпрограммы).

Степень реализации мероприятий i-ой программы ( подпрограммы ) признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Степень реализации мероприятий i-ой программы ( подпрограммы )  признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Степень реализации мероприятий i-ой программы ( подпрограммы )  признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,85.

В остальных случаях степень реализации мероприятий i-ой программы ( подпрограммы )  признается неудовлетворительной.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников рассчитывается согласно формуле:

, где:

– запланированный объем затрат на реализацию МП;

– фактический объем затрат на реализацию МП.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается высокой в случае, если значение ЭИС составляет не менее 0,95.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается высокой в случае, если значение ЭИС составляет не менее 0,9.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается высокой в случае, если значение ЭИС составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм учитывает показатели (индикаторы) эффективности МП, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

, где:

– значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й программы ( подпрограммы ) ;

– число показателей (индикаторов) i-й программы ( подпрограммы ) ;

– соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й программы ( подпрограммы ) , то есть фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Эффективность реализации программы ( подпрограммы )  признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации программы ( подпрограммы )  признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы ( подпрограммы )  признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность реализации программы ( подпрограммы ) признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач МП в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач МП. Показатель степени достижения целей и решения задач МП в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации МП):

, где:

– значение показателя степени достижения целей и решения задач МП в целом;

– число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач МП;

– соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач МП.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Общая эффективность и результативность МП определяется по формуле:

, где

N – число подпрограмм МП.

Общая эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение РП составляет не менее 0,9.

Общая эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение РП составляет не менее 0,8.

Общая эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение РП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях общая эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.